APSTIPRINĀTS

SIA „Ķekavas nami”

iepirkuma komisijas

2014.gada 13.maija sēdē

protokols Nr.1

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

________________/Ēriks Linters/

ATKLĀTA KONKURSA

IEPIRKUMA ID Nr.ĶN-2014/3 ERAF

„Daudzīvokļu dzīvojamās mājas „Straumes”

Nākotnes ielā 12, Ķekavā, Ķekavas novadā

siltumnoturības uzlabošanas pakalpojumi”

NOLIKUMS

Ķekava 2014

1.	Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona	3

2.	Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents	3

3.	Saziņa	3

4.	Informācija par iepirkuma priekšmetu	4

5.	Piedāvājums	4

6.	Piedāvājuma nodrošinājums	6

7.	Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā	6

8.	Pretendenta kvalifikācijas prasības	6

9.	Iesniedzamie dokumenti	8

10.	Tehniskais piedāvājums.	10

11.	Finanšu piedāvājums	10

12.	Piedāvājumu izvērtēšana.	10

13.	Iepirkuma līgums	12

14.  Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa………12

15.  Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozīšana ........................13

16.  Iepirkuma komisijas tiesības .........................................……....………...14

17.  Iepirkuma komisijas pienākumi .....................................……....………...14

18.  Pretendenta tiesības .....................................................……....………...15

Pielikumi	16

1. pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne	17

2. pielikums: Veikto būvdarbu saraksta veidne	18

3. pielikums: CV veidne	19

4. pielikums: Speciālistu saraksta veidne	21

5. pielikums: Apakšuzņēmēja un personas, uz kuras iespējām pretendents…
                    balstās, apliecinājuma veidne	22

6. pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne	23

7. pielikums: Tehniskā specifikācija	24

8. pielikums: Tehniskā piedāvājuma vadlīnijas	28

9. pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne	29

10. pielikums: Līguma izpildes nodrošinājuma veidne	30

11. pielikums: Būvdarbu līguma projekts	31

12. pielikums: Vienkāršotās renovācijas projekts	42

13. pielikums: Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācija	43

Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona

Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | SIA „Ķekavas nami”, reģistrācijas numurs: 40003359306 |
| --- | --- |
| Adrese | Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111 |
| Kontaktpersona | Projektu koordinators Juris Firsts |
| Tālruņa Nr. | 29126835 |
| Faksa Nr. | 67937362 |
| e-pasta adrese | juris@kekavasnami.lv |
| Darba laiks | Pirmdienās: 8:00-13:00; 14:00-18:00. Otrdienās, trešdienās: 8:00-13:00; 14:00-17:00. Ceturtdienās: 8:00-13:00; 14:00-19:00. Piektdienās: 8:00-14:00 |

Piegādātājs, Ieinteresētais piegādātājs un Pretendents

Piegādātājs ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas piedāvā tirgū veikt būvdarbus.

Ieinteresētais piegādātājs ir Piegādātājs, kas saņēmis Nolikumu.

Pretendents ir Piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu.

Ja Pretendents ir personālsabiedrība, Nolikumā noteiktās prasības attiecas uz personālsabiedrību un visiem tās biedriem.

Ja Pretendents ir personu apvienība, Nolikumā noteiktās prasības attiecas uz visiem personu apvienības dalībniekiem.

Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:

- Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),

- Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),

- pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),

- visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai

- Pretendenta pilnvarota persona

Saziņa

Saziņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai faksu. Saziņas dokumentu, ko nosūtīta pa faksu, vienlaikus nosūta arī pa pastu.

Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu.

Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu, identifikācijas numuru.

Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi un/vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru.

Ar iepirkumu saistīto informāciju (Nolikumu, tehnisko specifikāciju, atbildes uz ieinteresēto piegādātāja jautājumiem, papildus informāciju, iepirkuma izmaiņas un citu informāciju) Pasūtītājs publicē savā mājas lapā, http://www.kekavasnami.lv/?sx=iepirkumi .

Tehnisko informāciju (Vienkāršotās renovācijas projekts, aprēķini) Ieinteresētie piegādātāji var saņemt Pasūtītāja birojā Rāmavas ielā 17, Rāmavā, Ķekavas novadā,
vai uz norādīto e-pasta adresi, iepriekš e-pastā atsūtot Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapu (13.pielikums).

Papildus informāciju Ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt termiņos, kuri ir noteikti Publiskā iepirkuma likuma 30.pantā. Pasūtītājs sagatavo un sniedz atbildes uz Ieinteresētā piegādātāja jautājumiem vai papildinformāciju Publiskā iepirkuma likuma 30.pantā noteiktajā termiņā.

Informācija par iepirkuma priekšmetu

Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir daudzdzīvokļu mājas „Straumes” Nākotnes ielā 12, Ķekavā, Ķekavas novadā vienkāršotās renovācijas pasākumi, kā arī ēkas inženierkomunikāciju rekonstrukcijas darbi saskaņā ar „Tehnisko specifikāciju (7. pielikums), Vienkāršotās renovācijas projektu (12. pielikums), (turpmāk – Būvdarbi), kā arī saskaņa ar 2001.gada 27.novembra MK noteikumu Nr.495 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Būvniecība paredzēta ERAF darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1. aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros, kuram piesaistīts ES finansējums.

CPV kods 45321000-3 - Siltumizolācijas darbi;

CPV kods 45262700-8 - Ēku rekonstrukcija;

CPV kods 45330000-9 - Sanitārtehniskie darbi

Iepirkuma līguma izpildes vieta

Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Nākotnes iela 12, Ķekava, Ķekavas novads.

Iepirkuma līguma izpildes termiņš

Iepirkuma līguma izpildes termiņš saskaņā ar Pretendenta piedāvāto būvniecības termiņu, skaitot  no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas;

Piedāvājums

Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība

Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 17.jūnijam, plkst.16:00 Rāmavas ielā 17, Rāmavā, Ķekavas novadā, LV-2111, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

Piedāvājumi tiks atvērti Rāmavas ielā 17, Rāmavā, Ķekavas novadā, SIA „Ķekavas nami” biroja sanāksmju telpā, 2014.gada 2014.gada 17.jūnijā plkst. 16:00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes dalībnieku pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda Finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai Finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena.

Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskatīta un atdod atpakaļ Pretendentam.

Piedāvājuma derīguma termiņš

Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.

Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas vai apdrošināšanas sabiedrības, kas izsniegusi piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.

Piedāvājuma noformējums

Piedāvājumu jānoformē atbilstoši Latvijas Republikas 2010.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Piedāvājums sastāv no četrām šādām daļām:

- Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta atlases dokumentiem (viens oriģināls un viena kopija),

- Piedāvājuma nodrošinājuma (viens oriģināls un viena kopija),

- Tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un viena kopija),

- Finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un viena kopija).

5.3.1.punkta d. apakšpunktā minētā Finansu piedāvājuma un būvdarbu tāmju kopijas jāiesniedz arī uz elektroniskā datu nesēja.

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:

- norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu,

- Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojums noformējams normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver:

- norādi “KOPIJA PAREIZA”,

- Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojums apliecina:

- Pretendents (ja Pretendents ir fiziska persona),

- Pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja Pretendents ir juridiska persona),

- pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personālsabiedrība),

- visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja Pretendents ir personu apvienība) vai

- Pretendenta pilnvarota persona.

Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai pilnvarotā persona, ievērojot šī punkta „a”, „b” un „e” apakšpunktā noteikto.

Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:

- Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,

- Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru,

- Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība) vai personas kodu (ja Pretendents ir fiziska persona) un adresi,

- Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru,

atzīmi ”Piedāvājums iepirkuma procedūrai „Daudzīvokļu dzīvojamās mājas „Straumes”, Nākotnes ielā 12, Ķekavā, Ķekavas novadā siltumnoturības uzlabošanas pakalpojumi” (ID.Nr. ĶN-2014/3 ERAF) ”Neatvērt līdz 2014.gada 2014.gada 17.jūnijam, plkst.16:00”.

Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējos iepakojumus, no kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopiju. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda:

- atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”,

- pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

- atzīmi ”Piedāvājums atklātajam konkursam „Daudzīvokļu dzīvojamās mājas „Tērces” Ķekavā, Nākotnes ielā 14 siltumnoturības uzlabošanas pakalpojumi”.

Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai kopijas. Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda:

- atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”,

- Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu,

- piedāvājuma daļas nosaukumu (“Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un atlases dokumenti”, „Piedāvājuma nodrošinājums”, “Tehniskais piedāvājums” vai “Finanšu piedāvājums”.

Piedāvājuma nodrošinājums

Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 1500 EUR apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes filiāle, kā arī Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (9. pielikums).

Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

- līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs,

b.  Līdz iepirkuma līguma noslēgšanai,

Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur Pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma

nodrošinājums;

b. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles

kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras

dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu;

- Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles

kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

Pretendentam, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, līguma piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz dienai, kad tas iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu.

- Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā

Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta nosacījumiem. Par Latvijas Republikā reģistrētajiem Pretendentiem Pasūtītājs informāciju iegūst Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, izmantojot LR Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu.

- Pretendenta kvalifikācijas prasības.

8.1.   Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības

veikšanai.

8.1.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja

piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības

dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī

apakšuzņēmēji (ja Pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt

apakšuzņēmējus un balstīties uz tā pieredzi jeb finanšu spējām)

normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā

vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

8.1.2. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja

piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai

apakšuzņēmējs (ja Pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus

un balstīties uz tā pieredzi jeb finanšu spējam), kas veiks Būvniecību:

- ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu, un

- gadījumā, ja ar pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas apdrošināt savu civiltiesisko atbildību atbilstoši iepirkuma līguma projektā noteiktajām prasībām.

8.1.3. Pretendenta piedāvātajam:

- 1. būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs Latvijas būvinženieru savienības izsniegts būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanas jomā,

- 2. būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs biedrības „Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība” vai SIA „Latvijas neatkarīgais speciālistu atestācijas un sertifikācijas centrs” izsniegts būvprakses sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā.

Ārvalstu būvdarbu vadītājiem ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un visi šajā punktā minētie speciālisti, kurus piedāvājis pretendents atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvniecības uzsākšanai minētie speciālisti iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

8.1.4. Pretendentam, līguma izpildes laikā, būs pieejams pietiekams tehniskais

nodrošinājums iepirkumā noteikto darbu izpildei. Pretendents iesniedz

sarakstu par tehnisko personālu vai institūcijām, kuras iesaistīs būvdarbu

veikšanā, kā arī aprakstu par tehniskajām iekārtām un līdzekļiem, ko lieto

preču piegādātājs vai pakalpojumu sniedzējs kvalitātes nodrošināšanai.

8.2. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

8.2.2. Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums darbības pēdējo trīs

gadu laikā vismaz 2 (divas) reizes pārsniedz piedāvāto Būvdarbu kopējo

cenu. Vēlāk dibinātiem uzņēmumiem vidējais gada finanšu apgrozījums

nostrādātajā periodā vismaz 2 reizes pārsniedz piedāvāto cenu.

8.2.3. Pretendenta tekošās likviditātes koeficientam (Apgrozāmie līdzekļi –

Krājumi/Īstermiņa parādi) uz pēdējā noslēgtā finanšu gada 31.decembri ir

jābūt ne mazākam par 1.00 (viens komats nulle nulle). Iepriekš prasītajam

tekošās likviditātes koeficentam jābūt katram personu apvienības

dalībniekam.

8.2.4. Par savu saimnieciskā un finansiālā stāvokļa atbilstību izvirzītajām prasībām

Pretendents, iesniedz apliecinājumu.

8.3. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

8.3.1. Pretendents pēdējo 5 (piecu) gadu laikā, t.sk. 2014.gadā, ir veicis un pilnībā realizējis vismaz:

- 2 (divu) iepirkuma priekšmetam līdzīga satura un apjoma pakalpojumus, vai vismaz 2 (divi) objekti ir realizēti nepārtraucot tā ekspluatāciju-izmantošanu (objektā notiek saimnieciskā darbība vai atrodas/dzīvo/strādā cilvēki),

- 2 (divu) līdzīgā apjoma ēku apkures sistēmas un siltummezgla rekonstrukcijas darbus, lai vismaz 2 (divi) objekti ir realizēti nepārtraucot tā ekspluatāciju (izmantošanu);

Par līdzīga apjoma pakalpojumiem tiks uzskatīti tādi pakalpojumi, kas ietver ēku renovācijas būvdarbus, kuru kopējā līgumcena ir vienāda vai lielāka kā piedāvātā.

8.3.2. Pretendents var nodrošināt šādus galvenos speciālistus:

8.3.2.1.  būvdarbu vadītāju, kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā, t.sk. 2014.gadā

kā būvdarbu vadītājs ir piedalījies un pilnībā realizējis vismaz:

2 (divu) iepirkuma priekšmetam līdzīga satura un apjoma pakalpojumus (par

līdzīga satura un apjoma pakalpojumiem tiks uzskatīti tādi pakalpojumi, kas

ietver būvdarbus, kuru kopējā līgumcena ir vienāda vai lielāka kā piedāvātā),

lai vismaz 2 (divi) objekti ir realizēti nepārtraucot tā ekspluatāciju

(izmantošanu);

8.3.2.2. būvdarbu vadītāju, kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir kā būvdarbu

vadītājs piedalījies un pilnībā realizējis:

2 (divu) līdzīgā apjoma ēku apkures sistēmas un siltummezgla rekonstrukcijas

darbus (par līdzīga satura un apjoma pakalpojumiem tiks uzskatīti tādi

pakalpojumi, kas ietver būvdarbus, kuru kopējā līgumcena ir vienāda vai

lielāka kā piedāvātā), lai vismaz 2 (divi) objekti ir realizēti nepārtraucot tā

ekspluatāciju (izmantošanu).

8.3.3. Pretendentam ir pietiekams tehniskais nodrošinājums un aprīkojums

iepirkumā noteikto būvdarbu veikšanai.

8.3.4. Pretendents Būvdarbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus, norādot savā

piedāvājumā visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai

sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma

vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo

būvdarbu vai pakalpojumu līguma daļu.

8.3.5. Pretendents var balstīties uz apakšuzņēmēju iespējām, lai izpildītu Prasības

attiecībā uz Pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī

Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.

Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

pretendentam jāpierāda pašam vai kopā ar personu apvienības dalībnieku,

ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība.

9. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti šajā punktā.

9.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma pielikumā (1. pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz kopā ar:

- Pretendenta atlases dokumentiem,

- dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, vai to atvasinātās kopijas, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai vai tā atvasinātai kopijai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

9.2. Dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā:

9.2.1. Ārvalstī reģistrētam (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) kandidātam vai pretendentam - attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka tam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta.

9.2.2. Ārvalstī reģistrētam (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) kandidātam vai pretendentam - ārvalsts kompetentas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka tam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro.

9.2.3. Ja Pretendents ir ārvalstī reģistrēta personālsabiedrība, minētās izziņas jāiesniedz par personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem, savukārt, ja Pretendents ir personu apvienība, - par visiem personu apvienības dalībniekiem. Ja pretendents būvdarbu veikšanai piesaista ārvalstī reģistrētus apakšuzņēmējus vai kvalifikācijas apliecināšanai balstās uz ārvalstī reģistrētu personu iespējām, Pretendentam minētās izziņas jāiesniedz arī par apakšuzņēmējiem un personām uz kuru iespējām tas balstās.

9.2.4. Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz kandidātu vai pretendentu neattiecas PIL 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša kandidāta, pretendenta vai citas šā panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

9.2.5.  Ārvalstīs reģistrētiem pretendentiem minētās izziņas jāiesniedz 10 darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs izsniedzis vai nosūtījis pieprasījumu. Ja attiecīgais kandidāts vai pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

9.3.  Pretendenta kvalifikācijas dokumenti

9.3.1. Ārvalstīs reģistrēta Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas.

9.3.2. Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai apakšuzņēmēja (ja Pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz tā pieredzi jeb finanšu spējam) būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

9.3.3. Izziņa par Pretendenta, apakšuzņēmēju un/vai Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, (ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēju, kurus tas plāno piesaistīt Būvdarbiem, vai citu personu finanšu iespējām) gada kopējo finanšu apgrozījumu būvniecības jomā par darbības iepriekšējiem trīs gadiem un likviditātes koeficientu uz pēdējā noslēgtā finanšu gada 31.decembri.

9.3.4. Pretendenta apstiprināts Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējos piecos gados veikto būvdarbu saraksts atbilstoši Veikto būvdarbu saraksta veidnei (2. pielikums).

9.3.5. Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts atbilstoši Speciālistu saraksta veidnei (4.pielikums).

9.3.6. Pretendenta piedāvātā:

- 1. būvdarbu vadītāja spēkā esošs būvprakses sertifikāts (atbilstoši nolikuma 8.1.3.punkta a. apakšpunktam);

- 2. būvdarbu vadītāja spēkā esošs būvprakses sertifikāts (atbilstoši nolikuma 8.1.3.punktam b. apakšpunktam);

Ārvalstu būvdarbu vadītāja licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) kopija un apliecinājums par to, ka būvdarbu vadītājs atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvniecības uzsākšanai būvdarbu vadītājs iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

9.3.7. Pretendenta piedāvāto būvdarbu vadītāju CV un pieejamības apliecinājums saskaņā ar noslodzes laika grafiku atbilstoši CV veidnei (3. pielikums).

9.3.8. Ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, piedāvājumā  jāietver:

- visu apakšuzņēmējiem nododamo Būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidnei,

- ārvalstu apakšuzņēmēja komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija(ja pretendents būvdarbu daļu nodod ārvalstīs reģistrētam apakšuzņēmējam.

9.3.9. Ja Pretendents balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, piedāvājumā  jāietver:

- ārvalstu personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija (ja pretendents balstās uz ārvalstīs reģistrētas personas iespējām),

- dokumentu vai dokumentus, kas apliecina Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju vai Personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, iepirkuma procedūras ietvaros. Personas pilnvarai vai tās atsavinātai kopijai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgas amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu.

- Tehniskais piedāvājums.

  - Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Tehnisko projektu, ievērojot Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (8. pielikums).

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks veikta Būvniecība (Būvniecības kopējā cena), kā arī vienības cenas un izmaksu pozīcijas izmaksas. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (6. pielikums).

  - Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda eiro (EUR), bez PVN. Atsevišķi jānorāda Būvniecības kopējā cena ar PVN (iepirkuma līguma summa).

  - Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Būvniecību.

  - Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 5001-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

- Piedāvājumu izvērtēšana.

  - Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā un Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā vai Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.

  - Iepirkuma komisija pārbauda Pretendentu un personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, atbilstību Nosacījumiem Pretendenta dalībai Iepirkuma procedūrā un atlasa Pretendentus, pārbaudot Pretendentu un personu, uz kuru iespējām pretendents balstās atbilstību kvalifikācijas prasībām. Pretendentu un personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, kuri:

- nav iesnieguši 9.2.punktā noteiktos dokumentus, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem Pretendenta dalībai Iepirkuma procedūrā,

- iesniegtie dokumenti neatbilst 9.2.punktā noteiktajiem Nosacījumiem Pretendenta dalībai Iepirkuma procedūrā,

- nav iesnieguši 9.3.punktā noteiktos Pretendenta kvalifikācijas dokumentus,

- iesniegtie dokumenti neatbilst 9.3.punktā noteiktajām Pretendenta kvalifikācijas prasībām,

- ir snieguši nepatiesu informāciju viņa kvalifikācijas novērtēšanai,

piedāvājumi tiek noraidīti.

Pasūtītājs pārbaudi par PIL 39.1 panta pirmajā daļā noteikto kandidātu un pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic, informāciju iegūstot Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, izmantojot LR Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

Pasūtītājs, lai samazinātu administratīvo resursu patēriņu pieteikumu vai piedāvājumu izvērtēšanai, ir tiesīgs pārbaudi par PIL 39.1 panta pirmajā daļā noteikto kandidātu un pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību, veikt attiecībā uz visiem kandidātiem vai pretendentiem, kas iesnieguši pieteikumu vai piedāvājumu.

  - Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Tehniskie piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek noraidīti.

  - Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.

  - Iepirkuma komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā iepirkuma komisija izvērtē tehnisko piedāvājumu atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām, iepirkuma komisija tālāk šo piedāvājumu neizskata.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu.

  - Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo.

  - Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.

  - Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko no piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma prasībām un tehniskajai specifikācijai ar nosacījumu, ka pretendents atbilst pretendentu atlases un kvalifikācijas prasībām, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem.

  - Iepirkuma komisija saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu nosaka, aprēķinot izdevīguma punktus, kurus veido kritēriju novērtējumu summa.

  - Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma aprēķināšanai kopējais punktu skaits (S) tiek aprēķināts saskaņā ar šādu formulu:

S=P1+P2+P3,  kur:

S – punktu kopsumma;

P – vērtējamā kritērija punktu skaits saskaņā ar vērtēšanas kritēriju tabulu.

Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības:

| Kritērijs | Maksimālais punktu skaits |
| --- | --- |
| Pretendenta piedāvātā līgumcena (EUR): Zemākā piedāvātā cena P1= ----------------------------------------------------------------------------- x 85 Pretendenta piedāvātā cena | 85 |
| Pretendenta piedāvātais darbu garantijas laiks (gadi) Pretendenta piedāvātais garantijas termiņš P2 = ------------------------------------------------------------------------------- x10 Garākais piedāvātais garantijas termiņš | 10 |
| Piedāvātais būvniecības termiņš (nedēļas) Īsākais piedāvātais būvniecības termiņš (nedēļas) P3= --------------------------------------------------------------------------------- x5 Pretendenta piedāvātais būvniecības termiņš ( nedēļas ) | 5 |

Piedāvājums, kurš nodrošina nolikumā noteiktās prasības un kura kopējā cena  saskaņā ar finanšu piedāvājumu ir viszemākā, saņem 85 punktus. Piedāvājums, kurš  nodrošina noteiktās prasības un kura piedāvātais garantijas termiņš ir visilgākais(maksimālais – 10 gadi) , saņem 10 punktus. Piedāvājums, kurš nodrošina nolikumā noteiktās prasības un kura piedāvātais būvdarbu veikšanas termiņš ir visīsākais, saņem 5 punktus.

  - Iegūtie punkti tiek noapaļoti līdz trīs cipariem aiz komata.

  - Katrs Komisijas loceklis vērtē piedāvājumus pēc katra kritērija. Pamatojoties uz Komisijas locekļu individuālajiem vērtējumiem tiek aprēķināts vidējais kopējais vērtējums.

  - Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko vidējo galīgo vērtējumu saskaņā ar augstāk noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem.

  - Ja iegūtais vērtējums sakrīt, tad priekšroka dodama tam pretendentam, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu nolikuma 1.kritērijā.

  - Komisija 3 (triju) darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto

lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu, nosūtot informāciju pa pastu un tajā iekļaujot visu nepieciešamo informāciju saskaņā ar PIL 32.panta nosacījumiem.

  - Komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (triju) darbdienu laikā pēc pretendentu

informēšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem, iesniedz publicēšanai

paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja pieņemts lēmums par

iepirkuma  līguma noslēgšanu vai iepirkuma procedūras izbeigšanu vai

pārtraukšanu.

- Iepirkuma līgums

  - Izraudzītajam Pretendentam jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 7 (septiņu) darbdienu laikā no brīža, kad ir beidzies Publisko iepirkumu likumā noteiktais nogaidīšanas termiņš un Iepirkumu uzraudzības birojā nav iesniegts iesniegums par iepirkumu procedūras pārkāpumiem.

  - Ja nolikumā noteiktajā termiņā izraudzītais Pretendents atsakās slēgt vai nolikumā

noteiktajā termiņā neiesniedz parakstītu iepirkuma līgumu, komisija ir tiesīga

izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais

Pretendents komisijas noteiktajā termiņā atsakās slēgt iepirkuma līgumu, komisija            pārtrauc iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, komisija izvērtē nākamo pretendentu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 56.panta 6.daļas noteikumiem.

  - Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma 11.pielikumam „Būvdarbu līguma projekts”. Līgumam pievieno izraudzītā Pretendenta piedāvājumā nosauktos datus par personālu un apakšuzņēmējiem, kā arī to iepirkuma laikā veikto saraksti ar Pretendentu, kas ir svarīga līguma izpildei.

  - Bankas izsniegtu Līguma izpildes garantiju (10.pielikums) 10% apmērā no Līguma summas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 10 (desmit) dienu laikā skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas.

- Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa

  - Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās puse) ir tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot 14.2. un 14.3.4.punktā minētos gadījumus.

  - Iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt vai līguma izpildē iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu,

, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas šā likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko pasūtītājs pārbauda, ievērojot šā panta trešās daļas 3.punkta noteikumus.

  - Pasūtītājs nepiekrīt 14.2.punktā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - piegādātāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

    - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

    - piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst PIL 39.1 panta pirmajā daļā noteiktajā kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro arī PIL 39.1 panta trešās, ceturtās, piektās, astotās un desmitās daļas noteikumus. Ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.

    - Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās puse) drīkst veikt 8.3.4.punktā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas 14.2.punkta noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās puse) par to paziņojis pasūtītājam un saņēmis pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas PIL 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

    - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta (iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās puse) personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar 14.punkta noteikumiem.

- Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozīšana

  - Ir pieļaujami tikai iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās nebūtiski grozījumi. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai 15.2.punktā minētajos gadījumos.

  - Būtiski iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - iepirkuma procedūras dokumenti, kā arī iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, gadījumus, kad grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību;

    - saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta nosacījumiem par līguma grozījumiem ir piemērota sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu;

    - iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu (līgumslēdzēju pusi) aizstāj ar citu atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju.

  - Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir būtiski jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - grozītie iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noteikumi, ja tie būtu bijuši paredzēti iepirkuma procedūras dokumentos, pieļautu atšķirīgu piedāvājumu iesniegšanu vai citu kandidātu un pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā;

    - ekonomiskais līdzsvars (piemēram, risku sadalījums un tos kompensējošie līdzekļi), ko paredz iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās, tiek mainīts iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta interesēs;

    - iepirkuma līguma priekšmetā ietver piegādes, pakalpojumus vai būvdarbus, ko neparedz sākotnēji noslēgtais iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās;

    - iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu (līgumslēdzēju pusi) aizstāj ar citu piegādātāju.

16.      Iepirkuma komisijas tiesības

16.1.   Ja Pretendents iesniedzis dokumentu atvasinājumus, tad šaubu gadījumā par

Iesniegtā dokumenta atvasinājuma autentiskumu iepirkumu komisija var pieprasīt

Pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu oriģinālus.

16.2.   Piedāvājumu vērtēšanas gaitā iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt, lai tiek

izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.

16.3.    Iepirkumu komisija labo aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos un rīkojas

atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 56.panta regulējumam.

17.      Iepirkuma komisijas pienākumi

17.1.   Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras norises dokumentēšanu.

17.2.   Iepirkuma komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma

procedūras dokumentiem Pasūtītāja mājas lapā internetā, kā arī iespēju

ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties uz vietas ar iepirkuma procedūras

dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi.

17.3.   Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus rakstveidā e-pastā vai pa pastu pieprasījis

papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām

attiecībā uz piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi,

komisija to sniedz pa e-pastu 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas

pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Vienlaikus ar papildu informācijas

nosūtīšanu piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, Pasūtītājs ievieto šo informāciju

mājas lapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot

arī uzdoto jautājumu.

17.4.   Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto šo

informāciju Pasūtītāja mājas lapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras

dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts

Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

17.5.   Informācijas apmaiņu un uzglabāšanu veic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati

būtu aizsargāti, un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to

iesniegšanas termiņa beigām. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to

atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību.

Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz

informāciju par vērtēšanas procesu.

17.6.   Komisija vērtē Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL,

Iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

17.7.   Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām komisija nedrīkst pieprasīt vai

pieņemt no Pretendentiem tādus dokumentus vai informāciju, kura tikusi pieprasīta

jau šajā nolikumā, bet nav iesniegta.

17.8.   Ja komisija konstatē, ka atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39.prim., 40., 41., 42.,

43. un 44.panta noteikumiem iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir

neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija

izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. Termiņu

nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams

šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai. Ja komisija ir pieprasījusi

izskaidrot vai papildināt iesniegtos dokumentus, bet Pretendents to nav izdarījis

atbilstoši komisijas noteiktajām prasībām, komisijai nav pienākuma atkārtoti

pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai papildināta šajos dokumentos ietvertā informācija.

17.9.   Komisija sagatavo ziņojumu par iepirkuma procedūru ne vēlāk par dienu, kad tiek

iesniegts publicēšanai paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem. Ziņojumu,

pamatojoties uz pieprasījumu, izsniedz 2 (divu) darbdienu laikā.

18.      Pretendenta tiesības

18.1.   Piegādātājs un Pretendents var pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma nolikumu.

Papildu informāciju var pieprasīt rakstveidā, nosūtot to Pasūtītājam pa e-pastu vai pa

pastu. Papildu informācija jāpieprasa laikus, lai komisija, atbilstoši Publisko

iepirkumu likuma 30.panta trešajā daļā noteiktajam termiņa ierobežojumam varētu

sniegt to ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa

beigām.

18.2.   Pretendents var pieprasīt saņemt piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola

kopiju.

18.3.   Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par Pretendentu iegūst tieši no kompetentās

institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs

iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija

neatbilst faktiskajai situācijai.

18.4.   Piegādātājam un Pretendentam ir tiesības Publisko iepirkumu likuma noteiktajā

kārtībā iesniegt Iepirkuma uzraudzības birojam iesniegumu par Pasūtītāja darbību

saistībā ar konkursa likumību, ja tas uzskata, ka Pasūtītājs vai iepirkuma komisija

nav ievērojuši iepirkuma regulējošo normatīvo aktu prasības un tādējādi pārkāpuši

iesnieguma iesniedzēja likumīgās tiesības un intereses.

18.5.   Piegādātājam un Pretendentam ir tiesības iepazīties ar būvobjektu, iepriekš ar

Pasūtītāju  saskaņojot apskates laiku.

Pielikumi

Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:

1.pielikums – Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā.

2. pielikums – Pretendenta līdzīga apjoma objektu saraksts.

3. pielikums – CV forma.

4.pielikums –Darbos iesaistīto speciālistu saraksts.

5.pielikums – Apakšuzņēmēju apliecinājums.

6.pielikums – Finanšu piedāvājums.

7. pielikums – Tehniskā specifikācija.

8. pielikums – Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas.

9.pielikums – Piedāvājuma nodrošinājuma forma.

10.pielikums – Līguma izpildes nodrošinājuma forma.

11. pielikums – Būvdarbu līguma projekts.

12.pielikums – Vienkāršotās renovācijas projekts

13.pielikums – Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa.

1.Pielikums

ĶN konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr.ĶN – 2014/3 – ERAF

# Pretendenta  pieteikums  dalībai  atklātā konkursā

„Daudzīvokļu dzīvojamās mājas „Straumes” Nākotnes ielā 12, Ķekavā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”, Id. Nr.ĶN - 2014/3 - ERAF

###### Pretendents,

____________________________________, reģ. Nr._______________________,		uzņēmuma nosaukums				     reģistrācijas numurs

nodokļu maksātāja kods

uzņēmuma bankas rekvizīti

tā                       personā

amats                                                                  vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds

ar šī pieteikuma iesniegšanu

piesakās piedalīties atklātā konkursā „Daudzīvokļu dzīvojamās mājas „Straumes”

Nākotnes ielā 12, Ķekavā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”,

(iepirkuma identifikācijas numurs ĶN – 2014/3 – ERAF);

2) piekrīt konkursa nolikuma prasībām un apņemas tās ievērot;

3) garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;

4) apņemas parakstīt iepirkuma līgumu šā konkursa nolikumam pievienotajā redakcijā (11.pielikums) gadījumā, ja mūsu piedāvājums tiek atzīts par uzvarētāju.

Informācija, kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas pretendenta piedāvājuma _______ lpp.

Ar šo apstiprinu sniegto ziņu patiesumu.

Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, amats, paraksts, paraksta atšifrējums

Piedāvājuma parakstīšanas datums, Z.V.

Pieteikums ir jāaizpilda drukātiem burtiem vai mašīnrakstā. Pieteikums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai amatpersonai vai Pretendenta atbilstoši pilnvarotai personai

2.Pielikums

SIA „Ķekavas nami”  konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. ĶN – 2014/3 – ERAF

Pretendenta līdzīga apjoma objektu saraksts

| Nr. p. k. | Darbu izpildes termiņi | Objekta nosaukums | Veikto darbu īss apraksts, objekta adrese | Veikto būvdarbu apjoms (EUR) | Pasūtītāja un tā atbildīgās personas kontaktinformācija, tālr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

___________________	________________		___________________

(amats) 			(paraksts)			(vārds, uzvārds)

3.Pielikums

ĶN konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr.ĶN – 2014/3 – ERAF

CV

Līguma nosaukums:

„Daudzīvokļu dzīvojamās mājas „Straumes” Nākotnes ielā 12, Ķekavā siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”

Piedāvātā pozīcija augstāk minētā pakalpojuma līguma izpildē:

| 1. Uzvārds: |  |
| --- | --- |
| 2. Vārds: |  |
| 3. Dzimšanas gads: |  |
| 4. Izglītība: |
| Mācību Iestāde |  |
| Datums: no / līdz |  |
| Iegūtais grāds vai diploms |  |
| 5. Valodas: (zināšanu līmenis no 1 - brīvi līdz 5- pamatzināšanas ) |
| Valoda | Lasītprasme | Runātprasme | Rakstītprasme |

| 6. Piederība pie profesionālajām organizācijām: |  |
| --- | --- |
| 7. Citas iemaņas: |  |
| 8. Patreizējais amats: |  |
| 9. Specializācija (Profesionālā kompetence): |  |
| 10. Darba pieredze: |
| Komersanta firma (nosaukums): |  |
| Adrese: |  |
| Datums no/līdz |  |
| Amats: |  |
| Darba apraksts: |  |

11. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

| Darba izpildes gads | Darba vieta | Amats/pozīcija | Klients, darba apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

12. Pēdējo piecu gadu laikā realizētie projekti, kuros piedāvātais speciālists darbojās tādā pašā pozīcijā, kā piedāvātā pozīcija augstākminētā pakalpojuma izpildē:

| Gads | Projekts/pasūtītājs | Kopējais būvdarbu apjoms projekta ietvaros (EUR, bez PVN) | Būves veids, īss apraksts, būves klasifikācijas kods | Pozīcija |
| --- | --- | --- | --- | --- |

13. Cita saistītā informācija

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |

kā ________ __________________ [norādīt pozīciju] strādāt pie līguma “_______________________________________________________________________________”

izpildes tādā statusā, kāds man ir paredzēts [Pretendenta nosaukums] piedāvājumā, gadījumā, ja šim Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4.Pielikums

ĶN konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr.ĶN – 2014/3 – ERAF

Darbos iesaistīto speciālistu saraksts

| Piedāvātā pozīcija projektā | Vārds, uzvārds | Izglītība, specialitāte | Sertifikāta Nr., derīguma termiņš | Profesionālā pieredze (gados) | Uzņēmums, kuru speciālists pārstāv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

___________________	________________		___________________

(amats) 			(paraksts)		(vārds, uzvārds)

5.Pielikums

ĶN konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr.ĶN – 2014/3 – ERAF

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Atklāta konkursa „Daudzīvokļu dzīvojamās mājas „Straumes” Nākotnes ielā 12, Ķekavā siltumnoturības uzlabošanas pakalpojumi”  (identifikācijas Nr.ĶN – 2014/3 – ERAF) ietvaros.

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> apliecina, ka:

a) iesniedz savu piedāvājumu ar SIA „ Ķekavas nami” „, reģ.nr.40003359306 Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „Daudzīvokļu dzīvojamās mājas „Straumes” Nākotnes ielā 12, Ķekavā siltumnoturības uzlabošanas pakalpojumi” kā <Piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Piegādātājs) apakšuzņēmēji, kā arī

b) gadījumā, ja ar Piegādātāju tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas

veikt šādus būvniecības darbus:

<īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu

sarakstā norādītajam>

un nodot Piegādātājam šādus resursus:

/īss Piegādātājam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts/.

/Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds

/Paraksttiesīgās personas paraksts/ z.v.

6.Pielikums

ĶN konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr.ĶN – 2014/3 – ERAF

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepazinušies ar atklāta konkursa „Daudzīvokļu dzīvojamās mājas „Straumes” Nākotnes ielā 12, Ķekavā siltumnoturības uzlabošanas pakalpojumi” (identifikācijas Nr.ĶN – 2014/3 – ERAF) nolikumu un pieņemot visus tā noteikumus, ____________________________ (pretendenta nosaukums) apstiprina, ka piekrīt atklāta konkursa noteikumiem un piedāvā veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nākotnes ielā 12, Ķekavā vienkāršotu renovāciju Eiropas Savienības fonda projekta Nr.DMS/3.4.4.1.0/13/11/020 „Daudzīvokļu dzīvojamās mājas „Straumes” Nākotnes ielā 12, Ķekavā siltumnoturības uzlabošanas pakalpojumi” ietvaros saskaņā ar nolikumu un tam pievienotā iepirkuma līguma projekta noteikumiem, piedāvājot:

- Pretendenta piedāvātā līgumcena (EUR):

Piedāvājuma kopējā cena bez PVN _____________________________________________

(piedāvājuma cena vārdos un skaitļos)

Pievienotās vērtības nodoklis ______________________________________________________

(vārdos un skaitļos)

Piedāvājuma cena ar PVN ________________________________________________________

(piedāvājuma cena ar PVN __% vārdos un skaitļos)

Cenā ir iekļauti visi LR normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas.

- Pretendenta piedāvātais darbu garantijas laiks: _______ (gadi).

- Piedāvātais būvniecības termiņš: ________(nedēļas).

.

| Pretendents: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parakstītāja amats, vārds, uzvārds: |  |  |
| Paraksts: |  |  |
| Datums: |  |  |

Z.  V.

Finanšu piedāvājums ir jāaizpilda drukātiem burtiem vai mašīnrakstā. Pieteikums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai amatpersonai vai Pretendenta atbilstoši pilnvarotai personai

7.Pielikums

ĶN konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr.ĶN – 2014/3 – ERAF

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Veicamais darbs:

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Straumes” Ķekavā, Nākotnes ielā 12, vienkāršota renovācija Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/12/09/434  „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Straumes” Ķekavā, Nākotnes ielā 12 siltumnoturības uzlabošanas pasākumu veikšana” ietvaros.

VISPĀRĪGIE  NOSACĪJUMI

| Pretendentam pirms sava piedāvājuma iesniegšanas jāveic rūpīga būvlaukuma apskate un jāiepazīstas ar tā stāvokli attiecībā uz vispārējiem būvniecības apstākļiem būvlaukumā un jebkuru citu aspektu, kas varētu ietekmēt būvniecību. |
| --- |
| Vienības cenas nav palielināmas Līguma izpildes laikā. Papildus darbu vai neparedzētu darbu vērtības noteikšanai, tiek piemērota LR spēkā esošā likumdošana par iepriekš neparedzētu papildus darbu veikšanu. |
| Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents garantē, ka Tāmes formās ierakstītajās vienību cenās ir ietvertas visas būvdarbu tiešās izmaksas, virsizdevumi un peļņa tādā apmērā, lai pilnībā realizētu un nodotu ekspluatācijā būvi saskaņā ar Līguma noteikumiem, tehnisko specifikāciju, būvprojektu, LR likumdošanas aktiem, atbildīgo institūciju rīkojumiem, paredzot darbu izpildi būvprojektā norādītajā apjomā, Līgumā noteiktajos termiņos un saskaņā ar būvprojektā noteiktajām darbu metodēm, izmantojot materiālus, kuri atbilst būvprojektā noteiktajiem. |
| Darbu izpildes tāmes jāiesniedz un jāsagatavo atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5., 6. un 7. pielikumam un atbilstoši Tehniskajā specifikācijā dotajiem apjomiem. |
| Vienības cenās ir jāietver ne tikai tiešās izmaksas, kas saistītas ar materiāliem, darbaspēku un mehānismu ekspluatāciju vai nomu, bet arī netiešās izmaksas, kādas saistītas ar Līguma noteikumu un tehniskās specifikācijas prasību ievērošanu, piem., izbūvēto darbu pārbaudes, paraugu ņemšana, ziņojumu sagatavošana, izpilddokumentācijas sagatavošana un saskaņošana, transports, satiksmes organizācija, darbu drošība, būvvietas apsardze, ielu slaucīšana, būvvietas attīrīšana no gružiem, visa veida pagaidu darbi un palīgdarbi (piem., pagaidu gājēju ceļi, laipas, barjeras, balsti, piebraucamie ceļi, u.c.), būvdarbu vadība, projekta administrēšana (sekretāra, tulka, jurista, finanšu u.c. pakalpojumi), nodokļi un nodevas, citi virsizdevumi un peļņa. Būvdarbu līgumā Pievienotās vērtības nodokļa aprēķinā un uzskaitē tiks piemērota „Pievienotās vērtības nodokļa likuma” 142.pantā noteiktā kārtība , kas nosaka reversā PVN ( turpmāk tekstā – PVN ) uzskaites pielietošanu. Uzņēmējs izraksta būvniecības Pasūtītājam rēķinu, kurā norāda sniegtā būvniecības pakalpojuma vērtību bez PVN nodokļa. |
| Iekārtu un materiālu specifikācijā minētajos darbos, kuru apjomus raksturo mērvienības, kas ietver sevī darbu komplektu, t.i. „vieta”, „kompl.”, „obj.”, Izpildītājam jāparedz visi materiāli, darbaspēks un iekārtas, kas nepieciešami pilnīgai minētā darbu komplekta izpildei atbilstoši Līgumam, t.sk. būvprojektam. Nekāda papildus apmaksas šādi atbilstošai minēto komplektu pabeigšanai netiks veikta. |
| Samaksa par padarīto darbu tiks veikta pēc faktiski padarītā, uzmērītā un izpilddokumentācijā fiksētā apjoma, nevis pēc Tāmēs uzrādītā daudzuma. |
| Visiem materiāliem un iekārtām, kas izmantoti Darbos gan celtniecības, gan pārbaužu vajadzībām, jāatbilst starptautiskajiem standartiem vai atbilstošiem nacionālajiem standartiem. Būvniecībā izmantot siltināšanas sistēmas, kurām piešķirts ETAG 004 sertifikāts. Visas tehniskajā specifikācijā precēm definētās prasības ir minimālās prasības. Ja tehniskajā specifikācijā kāda preču tehniskā prasība nav nodefinēta, tai ir jāatbilst minimālajām vispārpieņemtajām prasībām vai standartiem. Visām precēm un materiāliem, kas tiks pielietoti darba izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem. |
| Vismaz 10 dienas pirms izmantošanas Izpildītājam Būvuzraugam jāiesniedz izvēlēto piegādātāju un Materiālu, kas nepieciešami Darbu veikšanai, avotu sarakstu. |  |
| Izpildītājs ir atbildīgs par visu LR normatīvajos aktos noteikto atļauju, licenču un saskaņojumu saņemšanu pirms jebkuru līgumā noteikto aktivitāšu uzsākšanas. Izpildītājam jāsedz visas reālās izmaksas un nodevas, kas saistītas ar šo atļauju, licenču un saskaņojumu saņemšanu. |
| Izpildot būvdarbus, jāievēro LR pastāvošās drošības tehnikas, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības normas, kas attiecas uz šāda rakstura darbiem. |
| Līguma darbības laikā Izpildītājam pēc nepieciešamības jāuzceļ piemērots pagaidu nožogojums, lai novērstu publisku pieeju būvobjektam, dzīvnieku nokļūšanu tajos utt. |
| Izpildītājs atbild par visas tehnikas, aprīkojuma, materiālu utt., kas piegādāti objektā, drošību un aizsardzību. Izpildītājs atbild par drošību objektā līdz brīdim, kad darbus ir pieņēmis Pasūtītājs. |
| Izpildītājam būvlaukuma tuvumā jānodrošina sanitārās iekārtas būvlaukuma personālam, jānodrošina, lai novērstu smaku veidošanos un kanalizācijas notekūdeņu noplūšanu no viņa darbībām. |
| Izpildītājs veic darbus tādā veidā, lai nenodarītu bojājumus Būvobjektā esošajām komunikācijām. Ja bojājumi vai traucējumi šādā veidā tomēr tiek nodarīti, Izpildītājam par saviem līdzekļiem jāveic pasākumi, lai novērstu bojājumus un saskaņotu to ar Būvuzraugu un atbilstošajām iestādēm. |
| Izpildītājam būvniecības darbu veikšanai būs tiesības izmantot pasūtītājam pieejamos resursus – ūdeni un elektroenerģiju. Pieslēguma vietas, tarifi un norēķināšanās kārtība ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. |
| Izpildītājs Darbus veic, pārbauda un nodod ekspluatācijā tā, lai iespējami mazāk traucētu dzīvokļu īpašniekus un nepiesārņotu un nebojātu apkārtējo vidi. |
| Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai izvairītos no bojājumu izraisīšanas dzīvokļu īpašumos būvobjektā, savlaicīgi jāatrisina jebkuras dzīvokļu īpašnieku vai īrnieku pretenzijas. Līguma izpildes laikā Pasūtītājs var nodrošināt materiālu pagaidu uzglabāšanu bez atlīdzības savās noliktavās Ķekavā. |

DARBU  APRAKSTS

- Ēkas ārsienu siltināšana.

- Ēkas cokola siltināšana

- Pagraba pārseguma siltināšana.

- Logu un durvju nomaiņa.

- Jumtiņu siltināšana virs kāpņu telpām.

- Apkures sistēmas renovācija.

Ēkas ārsienu un cokola siltināšana ietver : pamatvirsmas sagatavošanu, tajā skaitā plaisu un dobumu attīrīšanu, nelīdzenumu likvidēšanu, virsmu gruntēšanu; ārsienu virsmas siltināšanu ar 120 mm akmensvati un cokola siltināšanu ar 100 mm ekstrudēto putupolistirolu, saskaņā ar renovācijas projektu un šo specifikāciju. Paredzēt : cokola līstes montāžu, siltumizolācijas plākšņu nostiprināšanu ar līmjavu un šķīvveida dībeļiem, papildus pastiprinot malējās zonas, stūru veidošanu ar stūra leņķiem un stikla šķiedras sietu, papildus armējumu ap ailēm; ventilācijas izvadu ierīkošanu siltumizolācijas slānī pretī dzīvokļu ventilācijas izvadiem; logu aiļu siltināšanu 30-40 mm; siltumizolāciju zem palodzēm – 20 mm; starplogu paneļu siltināšanu; nosiltinātās virsmas armēšanu un gruntēšanu saskaņā ar renovācijas projektu un šo specifikāciju; dekoratīvā apmetuma uzklāšanu un ēkas ārsienu krāsošanu saskaņā ar renovācijas projektu un šo specifikāciju; skārda ārējo palodžu uzstādīšanu, tās stiprinot ar skrūvēm,un noblīvējot ar silikonu; materiālu piegādi būvlaukumā, to montāžu līdz pilnībā funkcionējošam stāvoklim bez defektiem; šeit neuzskaitītu, bet līguma izpildei funkcionāli nepieciešamu darbu izpildi saskaņā ar LR būvnormatīviem un šo specifikāciju. Pagraba pārseguma(no pagraba) siltināšana ietver : pagraba griestu virsmas sagatavošanu, tajā skaitā plaisu un dobumu attīrīšanu, nelīdzenumu likvidēšanu, virsmu gruntēšanu; darba vietas atbrīvošanu, t.i. individuālo pagrabiņu atslēgu sagādāšanu, privātā īpašuma atkrāmēšanu, individuālo pagrabiņu dēļu iebūves saīsināšanu, lai nodrošinātu siltumizolācijas ierīkošanu; griestu siltināšanu ar polistirola plātnēm 100 mm biezumā, saskaņā ar renovācijas projektu un šo specifikāciju. Paredzēt blīvu siltumizolācijas saskari ar šķērsojošām komunikācijām un sienu pieslēgumiem un izbīdījumiem; nosiltinātās virsmas armēšanu; materiālu piegādi būvlaukumā, to nonešanu pagrabā, montāžu līdz pilnībā funkcionējošam stāvoklim bez defektiem; šeit neuzskaitītu, bet līguma izpildei funkcionāli nepieciešamu darbu izpildi saskaņā ar LR būvnormatīviem un šo specifikāciju. Logu un durvju nomaiņa ietver : logu un logu bloku ( saglabājot starplogu ailes ) demontāžu un utilizāciju 15 dzīvokļiem; logu un logu bloku demontāžu un utilizāciju 4 kāpņu telpām; jaunu 5-kameru PVC logu baltā krāsā ar dubultu stikla paketi un furnitūru montāžu saskaņā ar renovācijas projektu un šo specifikāciju; iekšējo palodžu ar PVC pārklājumu baltā krāsā ierīkošanu; kāpņu telpas sienu un griestu kosmētisko apdari; komunikāciju šahtu apšuvuma nomaiņu. Apkures sistēmas renovācija ietver :

- maģistrālo un sadalošo cauruļvadu demontāžu mājas pagrabā;

- demontēto cauruļu atdalīšanu no siltumizolācijas, demontētās siltumizolācijas utilizāciju, demontēto cauruļu nodošanu Pasūtītājam;

- jaunu maģistrālo un sadalošo apkures cauruļvadu izbūvi pagrabā saskaņā ar šo specifikāciju;

- pagrabā izbūvēto cauruļvadu siltumizolācijas ierīkošanu saskaņā ar šo specifikāciju;

- apsaistes mezglu izbūvi un radiatoru nomaiņa dzīvokļos saskaņā ar šo specifikāciju;

- stāvvadu balansēšanas sistēmas ierīkošanu saskaņā ar šo specifikāciju;

- apkures stāvvadu pārbūvi uz vertikālo divcauruļu pieslēgumu radiatoriem caur izbūvētajiem apsaistes mezgliem;

- pieslēgšanos esošajam siltummezglam, kura rekonstrukciju veic pats Pasūtītājs;

- materiālu piegādi būvlaukumā, to ienešanu ēkā, to montāžu līdz pilnībā funkcionējošam stāvoklim bez defektiem;

- izbūvēto cauruļvadu hidraulisko pārbaudi;

- apkures sistēmas balansēšanu;

- izpilddokumentācijas sagatavošanu;

- šeit neuzskaitītu, bet līguma izpildei funkcionāli nepieciešamu darbu izpildi saskaņā ar LR būvnormatīviem un šo specifikāciju.

Darbu apjomus (tehniskā piedāvājuma lokālo tāmju veidnes)  skatīt atsevišķi pievienotajā xls. formāta dokumentā.

PRASĪBAS DARBU VEIKŠANAS PROJEKTA SAGATAVOŠANAI

|  | Darba veikšanas projekta apraksts Darbu veikšanai piedāvāto izpildāmo darbu un veicamo pasākumu uzskaitījums un apraksts, raksturojot to savstarpējo mijiedarbību. Galveno risku raksturojums, Darbu veikšanas organizatoriskās struktūras apraksts. Mehānismu novietojuma un kustības shēmas, Plānotās materiālu krautuves, materiālu un iekārtu noliktavu atrašanās vietas un apraksts, Apliecinājums par gatavību vienoties vai vienošanās ar konkrētiem atkritumu apsaimniekotājiem par materiālu utilizāciju. Ražotāja vai piegādātāja apliecinājums par gatavību piegādāt galvenos materiālus (caurules, veidgabali, siltināšanas, apdares u.c. materiāli), kas nepieciešami līguma izpildei. Pasūtījumā iesaistītās organizācijas – nosaukumus, tām uzticētos darbus / uzdevumus un atbildību šajā projektā. Šāda informācija ir jānorāda arī par visiem apakšuzņēmējiem, kurus paredzēts piesaistīt izpildē. Detalizēts darba izpildes laika grafiks un naudas plūsma Detalizēts būvdarbu izpildes grafiks (kur iekļauts arī veicamo darbu izpildes laiks katrai darbu grupai), ievērojot LR normatīvos aktus; Resursu (darbaspēka un tehnikas) piesaiste darbu izpildei. Naudas plūsma, kas sagatavota ievērojot laika grafiku, un līgumā noteiktos apmaksas noteikumus Organizatoriskā struktūra, kādu izveidos Izpildītājs, lai nodrošinātu komunikāciju saites (oficiālo dokumentu iesniegšanu, sarunas, utt.) ar citām Projekta ieviešanā iesaistītām institūcijām un, lai nodrošinātu komunikāciju Izpildītāja iekšienē, t.sk ar apakšuzņēmējiem/partneriem; būvniecības nodrošināšanā iesaistītais personāls (brigādes, katras brigādes tehniskais aprīkojums); Projekta vadītāja funkciju apraksts līguma vadības procesu nodrošināšanai (komunikācijas nodrošināšana starp pasūtītāju, uzņēmēju, piegādi u.c.). Kvalitātes vadības un vides aizsardzības sistēmas apraksts 3.1. Sniedzamo pakalpojumu un būvdarbu kvalitātes nodrošināšanas pasākumu apraksts, kas aprakstošā formā satur komunikāciju sadarbības shēmu starp iesaistītajām pusēm, kvalitātes kontroles pasākumus, un kontroles mehānisms programmā noteikto termiņu ievērošanai. 3.2. Vides aizsardzības plāna apraksts, nosacījumi, kas tiks ņemti vērā, lai nodrošinātu vides aizsardzības prasības Līguma izpildes laikā. |  |
| --- | --- | --- |

8.Pielikums

ĶN konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr.ĶN – 2014/3 – ERAF

Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

Tehniskajā piedāvājumā jānorāda informācija par darba veikšanu projektu, metodēm, jāsniedz darba izpildes laika grafiks, kā arī veicamo darbu programma un kvalitātes vadības sistēmas apraksts. Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un vienkāršotās renovācijas projektu. Lai formalizētu nepieciešamās informācijas iekļaušanu piedāvājumā, Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši šajās vadlīnijās tālāk norādītajam Tehniskā piedāvājuma saturam un formai. Lai detalizēti varētu izvērtēt piedāvājumu, Pretendentam jāiesniedz visa informācija, kas noteikta Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijās.

Tehniskā piedāvājuma sastāvs

- Darbu izpildes kārtības un organizācijas apraksts, norādot katra darba izpildes metodes, tehnoloģijas un piesaistītos personāla resursus.

- Detalizēts būvdarbu izpildes laika grafiks nedēļās, norādot darbu izpildes termiņus katram darbu veidam.

- Darbu izpildes tāmes, kas sagatavotas atbilstoši iepirkuma specifikācijā dotajiem apjomiem (Specifikācijas 1.pielikums) un atbilstoši LR Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5., 6. un 7. pielikumam un drukātā formātā un elektroniskā (xls elektroniskās tabulas veidā) formātā uz CD.

- Darbu organizācijas kārtība garantijas laikā, norādot detalizētu informāciju, kas atspoguļo Pretendenta piedāvāto rīcību defektu novēršanai garantijas laikā pa darbu veidiem un papildus piedāvātajam garantijas laika termiņam iekļauj aprakstu ar sekojošu informāciju:

  - garantijas darbu reģistrēšanas kārtība;

  - saņemto iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu aprites kārtība;

  - defektu novēršanas kārtība pa darbu veidiem;

  - korektīvās un preventīvās darbības;

  - būves pārbaudes kārtība, garantijas periodam beidzoties.

___________________	________________		___________________

(amats) 			(paraksts)			(vārds, uzvārds)

9.Pielikums

ĶN konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr.ĶN – 2014/3 – ERAF

SIA „ĶEKAVAS NAMI”

Reģ. Nr. 40003359306

Rāmavas 17, Rāmava, Ķekavas novads LV 2123

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA GARANTIJA

(Ieteicamās formas paraugs)*

“<Iepirkuma procedūras nosaukums>”

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>”, „<attiecīgas Iepirkuma daļas nosaukums un numurs>” ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Bankas vai apdrošinātāju sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> ar šo izsniedzam neatsaucamu piedāvājuma nodrošinājuma garantiju [ierakstīt summu cipariem un vārdiem] eiro (EUR) apmērā („nodrošinājuma summa”).

Garantējam nodrošinājuma summas samaksu 10 darba dienu laikā uz pasūtītāja norādīto kontu pēc pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

2) izraudzītais pretendents neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā pēc iepirkumu procedūras rezultātu paziņošanas;

3) izraudzītais pretendents neiesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu saskaņā ar Nolikumā un iepirkumu līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā .

Nodrošinājuma devējs apņemas samaksāt nodrošinājuma summu pasūtītājam, neprasot pasūtītājam pamatot savu prasību, ja pasūtītājs savā pieprasījumā norāda, ka ir iestājies viens vai vairāki minētie nodrošinājuma summas samaksas noteikumiem, norādot konkrēto nosacījumu vai nosacījumus.

Šī garantija ir spēkā [ierakstīt dienu skaitu] kalendārās dienas (ieskaitot) pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, t.i., līdz ___.gada __._______. Jebkurš pieprasījums šīs garantijas ietvaros jāiesniedz nodrošinājuma devējam ne vēlāk kā minētajā termiņā.

Datums:

Nodrošinājuma devējs:

(paraksts, paraksta atšifrējums)

Z.v.

* Piedāvātajai garantijas formai ir ieteikuma raksturs, garantijas noformējums nav iekļauts piedāvājumu vērtēšanā.

10.Pielikums

ĶN konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr.ĶN – 2014/3 – ERAF

SIA „ĶEKAVAS NAMI”

Reģ. Nr. 40003359306

Rāmavas 17, Rāmava, Ķekavas novads LV 2123

LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA

(Ieteicamās formas paraugs)*

Līguma „___________________” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Izpildītāja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Piegādātājs)

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, norādot ko Izpildītājs nav izpildījis,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> eiro; turpmāk – Garantijas summa), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Bankas zīmoga nospiedums>

* Piedāvātajai garantijas formai ir ieteikuma raksturs, garantijas noformējums nav iekļauts piedāvājumu vērtēšanā.

11. pielikums:

Iepirkuma līguma projekts

ĶN konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr.ĶN – 2014/3 – ERAF

BŪVDARBU  LĪGUMS  (Projekts )

Rāmavā,                                                                          2014.gada ____.______________

SIA „ĶEKAVAS NAMI”, reģistrācijas numurs: LV40003359306, juridiskā adrese: Rāmava 17, Rāmava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., ko pārstāv valdes ___________________, kurš  rīkojas saskaņā ar statūtiem , turpmāk Līguma tekstā saukta - Pasūtītājs un

_______________ (reģ. Nr.______________), turpmāk tekstā saukta – Izpildītājs, tās valdes _____________ personā, kurš  rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses,

abas kopā turpmāk sauktas Puses, katra atsevišķi Puse, noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk tekstā saukts – Līgums):

- Līguma priekšmets

Pamatojoties uz SIA „Ķekavas nami” iepirkuma komisijas __________ lēmumu atklātā konkursā (iepirkuma identifikācijas Nr.ĶN – 2014/3 – ERAF) „Daudzīvokļu dzīvojamās mājas „Straumes” Nākotnes ielā 12, Ķekavā siltumnoturības uzlabošanas pakalpojumi”, kas tiek īstenots Eiropas Savienības fonda projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/11/020  „Daudzīvokļu dzīvojamās mājas „Straumes” Nākotnes ielā 12, Ķekavā siltumnoturības uzlabošanas pakalpojumi” ietvaros, Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas saviem darba rīkiem, tehniskajiem līdzekļiem, materiāliem un darbaspēku veikt Pasūtītāja uzdevumu – Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Staumes” Nākotnes ielā 12, Ķekavā vienkāršoto renovāciju (turpmāk tekstā – Darbi).

  - Darbi izpildāmi saskaņā ar Līguma un iepirkuma procedūras tehniskās specifikācijas nosacījumiem, apstiprinātu „Ēkas vienkāršotās renovācijas projektu” (turpmāk – Tehniskā dokumentācija) nosacījumiem un atbilstoši Izpildītāja iesniegtajām Darbu izpildes tāmēm un Darbu izpildes kalendārajam grafikam iepirkuma procedūrā, kas pievienoti Līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

  - Līgums tiek finansēts atbilstoši LR Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumiem Nr.272 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un Pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1. aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” devīto projektu iesniegumu atlases kārtu ietvaros noslēgto līgumu par projekta „Daudzīvokļu dzīvojamās mājas „Strraumes” Nākotnes ielā 12, Ķekavā siltumnoturības uzlabošanas pakalpojumi” īstenošanu.

- Darbu izpildes vispārīgie noteikumi

  - Izpildītājs apņemas Darbus veikt, atbilstoši Līgumam un tā pielikumiem, kā arī atbilstoši atklāta konkursa nosacījumiem, Tehniskajai dokumentācijai un ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī, ievērojot Eiropas tehnisko apstiprinājumu pamatnostādnes ETAG 004 „Ārsienu daudzslāņu siltumizolācijas sistēmas”.

  - Pēc darbu pabeigšanas Izpildītājam ir jāiesniedz Pasūtītājam, attiecīgās siltināšanas sistēmas turētāja izsniegtu CE zīmi par fasādes atbilstību ETAG 004 sistēmas standartam.

  - Tiek pieņemts, ka Izpildītājs ir pārliecinājies par kopējās Līguma summas pareizību un pietiekamību. Kopējā Līguma summa ietver visas Izpildītāja saistības attiecībā uz Līguma izpildi.

  - Izpildītājs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Darbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi.

  - Izpildītājs apņemas Darbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus, saskaņā ar 2001.gada 30.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.181 „Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā”.

  - Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Darbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas, sertifikātus un citus to kvalitāti apliecinošus dokumentus.

  - Izpildītājs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Darbu procesā, saskaņā ar ražotāju iebūves instrukcijām

  - Izpildītājam jānodrošina, lai Darbus pildītu Izpildītāja piedāvājumā norādītais Būvdarbu vadītājs un piesaistītie speciālisti. To nomaiņa ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, Izpildītājam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu.

  - Darbus Izpildītājs veic taupīgi un racionāli, izmantojot būvizstrādājumus un Darbiem atvēlētos resursus.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo sagatavošanas darbu veikšanu un to izpildi termiņā.

  - Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Darbu izpildes rezultātā.

  - Izpildītājam ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Darbu veikšanas dokumentāciju visā Darbu veikšanas laikā.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.

  - Pasūtītāja veiktā Līguma izpildes kontrole vai Izpildītāja izpildīto Darbu pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai likumdošanā noteiktās Izpildītāja atbildības samazināšanai par neatbilstoši veiktiem Darbiem.

  - Darbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās piedalās: Darbu vadītājs, Pasūtītāja pilnvarotie pārstāvji un būvuzraugs, kā arī viņu pieaicinātās personas. Būvsapulces tiek sasauktas būvobjektā vienu reizi nedēļā, ja vien puses nav vienojušās par citu sasaukšanas kārtību. Būvsapulču sasaukšanu, organizēšanu, protokolēšanu, nodrošina būvdarbu vadītājs. Iepriekšējais neierobežo Pasūtītāja vai būvuzrauga tiesības sasaukt Būvsapulci, ja tas to uzskata par nepieciešamu, savlaicīgi paziņojot par Būvsapulces sasaukšanu Izpildītājam.

  - Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Darbu gaitu vai informāciju par ar Darbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta 3 (trīs) dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku iesniegšanas termiņu.

  - Pasūtītājam un būvuzraugam ir tiesības apturēt būvdarbus, ja Izpildītājs vai tā personāls neievēro uz būvdarbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu. Darbus Izpildītājs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Izpildītājam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa pagarināšanu sakarā ar šādu Darbu apturēšanu.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs konstatē kļūdas vai neprecizitātes Tehniskajā dokumentācijā, vai ja Izpildītājs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības, vai ietekmēt būvdarbu drošību un kvalitāti, Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Izpildītājs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Darbu veikšanu.

  - Izpildītājs ne mazāk kā 3 dienas iepriekš piesaka Pasūtītājam inženierkomunikāciju atslēgšanas laiku un termiņus, kā arī informē par Būvdarbiem, kuri varētu traucēt daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem (troksnis, vibrācija utt.). Atļauju šiem Būvdarbiem dod Pasūtītājs.

  - Izpildītājs Būvdarbu objektā, Pasūtītāja norādītājā vietā, uzstāda elektroenerģijas skaitītājus, veic elektroenerģijas uzskaiti, kā arī ūdens skaitītājus. Ne vēlāk kā 14 dienas, pēc Pasūtītāja piestādītā rēķina, veic samaksu par izmantotajiem resursiem.

  - Izpildītājs veic samaksu par patērēto siltumenerģiju un mīkstināto tehnisko ūdeni, kas patērēts objektā veicot apkures sistēmas hidraulisko pārbaudi. Rādījumu uzskaiti par patērēto ūdeni un siltumenerģiju veic pieaicinot Pasūtītāja pārstāvi un sastādot aktu.

  - Demontētos metāllūžņus (cauruļvadu, radiatoru u.c.), saskaņojot ar Pasūtītāju, Izpildītājs nodod Pasūtītājam.

- Atļaujas

  - Pasūtītājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim jāsaņem Būvvaldes saskaņojums būvdarbu uzsākšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam nepieciešamo dokumentāciju no Izpildītāja puses Būvvaldes saskaņojumam būvdarbu uzsākšanai, pretējā gadījumā Izpildītājs uzņemas atbildību par Būvvaldes saskaņojuma nokavējuma sekām.

  - Izpildītājs nodrošina citu Darbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un saskaņošanu atbildīgajās iestādēs.

  - Visiem Izpildītāja rasējumiem un specifikācijām, kas sagatavotas Līguma izpildes laikā palīgdarbu un pastāvīgo darbu veikšanai, ir nepieciešams autoruzrauga un būvuzrauga apstiprinājums to veikšanai. Šāds apstiprinājums nemazina Izpildītāja atbildību par Darbiem.

- Darba samaksa un norēķinu kārtība

  - Līguma summa par Līgumā noteikto Darbu izpildi tiek noteikta EUR ___________ (____________________), turpmāk tekstā Līguma summa.

  - Pievienotās vērtības nodokļa aprēķinā un uzskaitē tiek piemērota „Pievienotās vērtības nodokļa likuma” 142.pantā noteiktā kārtība, kas nosaka reversā PVN ( turpmāk tekstā – PVN ) uzskaites pielietošanu. Uzņēmējs izraksta būvniecības Pasūtītājam rēķinu, kurā norāda sniegtā būvniecības pakalpojuma vērtību bez PVN nodokļa.

  - Līguma summa par visu Līgumā noteikto Darbu izpildi tiek noteikta nemainīga uz visu Līguma darbības laiku.

  - Pasūtītājs akceptē rēķinu, ja ir izpildīti sekojoši nosacījumi:

    - pieņemšanas – nodošanas aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem būvdarbiem ir apstiprinājuši Pušu pārstāvji un būvuzraugs;

    - Izpildītājs ir iesniedzis rēķinu.

  - Pasūtītājs akceptēto rēķinu un pieņemšanas – nodošanas aktu 10 dienu laikā iesniedz kredītiestādē ___________, to apstiprināšanai.

  - Maksājumi tiek veikti 10 dienu laikā pēc tam, kad kredītiestāde ___________ ir ieskaitījusi naudas līdzekļus Pasūtītāja norēķinu kontā.

  - Līguma summa ietver Darbu procesā izmantojamo būvniecības izstrādājumu, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu apglabāšanas un būvobjekta uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļu, t.sk. PVN un nodevu maksājumus valsts un pašvaldību budžetos un citus maksājumus, kas būs jāveic Izpildītājam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Darbus. Tās pozīcijas, kas nav atsevišķi izdalītas Tāmēs, ir iekļautas citās Tāmju pozīcijās.

  - Pasūtītājs ietur 5% (piecus procentus) no Līguma summas līdz garantijas laika garantijas saņemšanai no Izpildītāja.

  - Izpildītājs rēķinus par izpildītiem darbiem iesniedz, ieturot 5% (piecus procentus) no izpildīto darbu summas, saskaņā ar Līguma 4. 8.punktu

  - Galīgo norēķinu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam saskaņā ar Līguma 4.4. un 4.5. punktu pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, objekta nodošanas ekspluatācijā, atbilstoša rēķina un garantijas laika garantijas saņemšanas no Izpildītāja.

  - Darbu izpildes pieņemšanas – nodošanas akts par logu nomaiņu tiks akceptēts tikai pēc Līguma 9.1.15.apakšpunktā minēto dokumentu iesniegšanas.

  - Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo būvdarbu pieņemšanai.

  - Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

  - Izpildītāja piedāvājumā iekļautajās Darbu izpildes tāmēs noteiktās katras pozīcijas vienas vienības izmaksas uz visu Līguma darbības laiku tiek noteiktas nemainīgas.

  - Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka:

    - pilnībā ir iepazinies ar Līgumā noteikto Tehnisko dokumentāciju, tehnisko specifikāciju, noteikumiem un prasībām, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto Darbu izpildi un iekļāvis Līguma kopējā summā visas izmaksas, kas saistītas ar šo prasību ievērošanu un visu Darbu izpildi.

    - ka ir ievērtējis darbu daudzumu, nepieciešamos materiālus un papildus darbus tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanai, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējami būvdarbi tehnoloģiski pareizi un spēkā esoši, kā arī iespējamo būvdarbu pabeigšanu atbilstoši projekta rasējumos fiksētam stāvoklim un pārējos ar to saistītos darbus;

    - ka ir izvērtējis tehniskajā specifikācijā minēto Darbu specifiku un apņemas tos paveikt Līgumā noteiktajā termiņā.

- Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņi

  - Līgums stājas spēkā 2014.gada ___________________.

  - Izpildītājs Līgumā noteiktos Darbus uzsāk 10 (desmit) dienu laikā pēc Būvvaldes saskaņojuma būvdarbu uzsākšanai saņemšanas. Izpildītājs Līgumā noteiktos Darbus veic _______ kalendāro nedēļu laikā, saskaņā ar piedāvājumā iekļauto būvdarbu veikšanas grafiku.

  - Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba vai kādas tā daļas pabeigšanas laika pagarinājumu šādos gadījumos:

    - Pasūtītājs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;

    - Darba veikšanu ir kavējuši būtiski projekta vai specifikāciju (tehnoloģiju, konstrukciju, materiālu) grozījumi, kurus veicis Pasūtītājs;

    - Darba veikšanu ir kavējis vai apturējis daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nākotnes ielā 12, Ķekavā dzīvokļu īpašnieku pieņemtais lēmums par ēkas renovācijas projekta realizāciju.

- Apakšuzņēmēji

  - Izpildītājs Darbu izpildē ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju uz sava riska un rēķina piesaistīt apakšuzņēmējus un veikt apakšuzņēmēja nomaiņu, kuri norādīti Izpildītāja iesniegtajā piedāvājuma pielikumā esošajā apakšuzņēmēju sarakstā, kā arī piesaistīt papildus apakšuzņēmējus Līguma izpildei, izņemot „Publisko iepirkumu likuma” 68.panta otrajā un ceturtajā daļā minētajos gadījumos.

  - Apakšuzņēmēju, kuru Izpildītājs ir norādījis iesniegtajā piedāvājuma pielikumā esošajā apakšuzņēmēju sarakstā un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītājām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

  - Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja maiņai Līguma 6.1. un 6.2.apakšpunktos norādītajos gadījumos ja:

    - Izpildītāja piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma nolikuma prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmēju;

    - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām, un piedāvātais apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām;

    - piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst „Publisko iepirkumu likuma” 391.panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.

  - Apakšuzņēmēju pieaicināšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šā Līguma izpildi kopumā vai kādā no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības.

- Darbu pieņemšana – nodošana

  - Līgumā noteiktie Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem un nodotiem Pasūtītājam, ja par Līguma 1.1. punktā noteikto objektu, t.i., Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Straumes” Nākotnes ielā 12, Ķekavā vienkāršoto renovāciju, kas renovēta saskaņā ar šo Līgumu, ir saņemts Ķekavas novada Būvvaldes saskaņojums par renovācijas darbu pabeigšanu.

  - Gadījumā, ja Darba kopumā vai arī iepriekšējā mēnesī izpildītās Darba daļas nodošanas - pieņemšanas laikā Pasūtītājs konstatē, ka Darbi kopumā vai kāda to daļa nav pabeigti un/vai to izpilde, vai Darbā izmantotie materiāli, izstrādājumi vai konstrukcijas neatbilst Līguma noteikumiem, tad Darbu pieņemšana-nodošana pārtraucama un tiek sastādīts defekta akts, kurā norāda konstatētos Darba trūkums un/vai nepabeigtos Darbus, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji. Izpildītājam defekta aktā norādītajā termiņā, kas nedrīkst būt ilgāks par 10 (desmit) dienām no defekta akta parakstīšanas dienas, ar saviem spēkiem un uz sava rēķina līdz galam jāizpilda nepadarītie Darbi un/vai jānovērš konstatētie Darba trūkumi, kas norādīti defekta aktā.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs nepiekrīt Līguma 7.2.punkta noteiktajā kārtībā Pasūtītāja izvirzītajām pretenzijām, tad Pasūtītājs un Izpildītājs kopēji organizē neatkarīgu ekspertīzi, kurā pierāda veikto Darbu atbilstību vai neatbilstību Līguma un tā pielikumu, Līgumā noteiktās Tehniskās dokumentācijas un normatīvo aktu prasībām. Neatkarīgas ekspertīzes sabiedrības pārstāvis (pārstāvji) sagatavo ekspertu novērtējumu par Darbu atbilstību vai neatbilstību. Sagatavotais ekspertu novērtējums ir saistošs Pusēm.

  - Ja Līguma 7.3.punktā noteiktajā kārtībā piesaistīto ekspertu novērtējuma rezultāti pierāda Izpildītāja prasību un paziņojumu nepamatotību attiecībā uz Darbu atbilstību Līguma un tā pielikumu vai Līgumā noteiktās Tehniskās dokumentācijas un normatīvo aktu prasībām, tad Izpildītājs sedz visus ar Darba nodošanas kavēšanu saistītos Pasūtītāja zaudējumus un izmaksas, tajā skaitā maksā Līgumā noteiktos līgumsodus par Darbu izpildes termiņu kavējumu, kā arī visas ar veikto ekspertīzi saistītās izmaksas. Ja ekspertu novērtējuma rezultātā ir konstatēta Darbu atbilstība Līguma un tā pielikumu, Līgumā noteiktās Tehniskās dokumentācijas un normatīvo aktu prasībām, tad Pasūtītājs sedz visas ar ekspertīzi saistītās izmaksas.

  - Iepriekšējā mēnesī izpildīto Darbu pieņemšana tiek veikta ar nodošanas - pieņemšanas aktu, kuru paraksta Pasūtītājs un Izpildītājs vai to pilnvarotas personas un būvuzraugs. Šajā Līguma punktā noteiktajai Darbu nodošanai-pieņemšanai piemērojami arī Līguma 7.2.,7.3. un 7.4.punktos noteiktie nosacījumi.

  - Izpildītājs ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pirms Darbu nodošanas iesniedz Pasūtītājam Darbu izpildes dokumentāciju.

- Pasūtītāja tiesības un pienākumi

  - Pasūtītāja pienākumi:

    - Pirms Darbu uzsākšanas izsniegt Izpildītājam Būvvaldes saskaņojuma būvdarbu uzsākšanai un ēkas vienkāršotās renovācijas Tehniskas dokumentācijas kopiju vienā eksemplārā.

    - veikt maksājumus Līguma noteiktajos termiņos un apmērā.

    - Pasūtītājam pienākums visa Līguma darbības laikā nekavējoši brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta Līguma izpilde.

  - Pasūtītāja tiesības:

    - Pasūtītājam ir tiesības jebkurā Darbu izpildes stadijā (posmā) veikt Darbu kvalitātes pārbaudi, pārbaudot to atbilstību Līgumā noteiktajai Tehniskajai dokumentācijai, Līgumam un tā pielikumiem, kā arī normatīvo aktu, kas reglamentē Līgumā noteikto Darbu izpildi, prasībām. Šajā Līguma punktā noteiktās pārbaudes var veikt pats Pasūtītājs, kā arī Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs pieaicināt jebkuras kompetentas personas šajā Līguma punktā noteikto pārbaužu veikšanai.

    - Pasūtītājam ir arī citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

- Izpildītāja tiesības un pienākumi

  - Izpildītāja pienākumi:

    - veikt Darbu sagatavošanu;

    - izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju Darbu veikšanas projektu;

    - uzņemties risku, kas var rasties Darbu izpildes gaitā (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana dzīvokļu īpašniekiem, trešajām personām, Pasūtītājam u.c.) par laika periodu no Darbu uzsākšanas līdz Darbu pabeigšanai;

    - pirms Darbu uzsākšanas izstrādāt un saskaņot ar Pasūtītāju darba aizsardzības plānu, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;

    - Darbu izpildes laikā nodrošināt darba aizsardzības prasību ievērošanu saskaņā ar LR Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un Līgumu;

    - Darbu izpildē ievērot un pildīt Līguma, tā pielikumu, Līgumā noteiktās Tehniskās dokumentācijas nosacījumus;

    - Darbu izpildes procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;

    - Vienu reizi nedēļā iesniegt Pasūtītājam apstiprinātas (saskaņā ar 2010.gada 18.septmbra MK noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”) būvdarbu žurnāla lapu kopijas, kurās veikti ieraksti par iepriekšējā nedēļā veiktajiem būvdarbiem.

    - izpildīt Darbus Līgumā un tā pielikumos noteiktajos termiņos;

    - rakstiski informēt Pasūtītāju par visām problēmām un Tehniskās dokumentācijas kļūdām, kas saistītas ar būvi un izmantojamajiem materiāliem, ja tādas atklājas Darbu izpildes gaitā;

    - pirms Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Straumes” Nākotnes ielā 12, Ķekavā vienkāršotas renovācijas darbu nodošanas ekspluatācijā un pēc renovācijas darbu pabeigšanas, sakārtot Darbu izpildes vietu (aizvākt būvgružus, aizvākt Izpildītājam piederošo inventāru, tehniku un darba rīkus utt.), atstāt Darbu izpildes vietu kārtībā un tīrībā. Šajā Līguma punktā noteikto darbu izmaksas ir iekļautas Līguma 4.1.punktā noteiktajā Līguma summā;

    - nodrošināt Pasūtītāja, autoruzrauga, būvuzrauga, būvinspektora un citu kontrolējošo iestāžu pilnvaro personu iekļūšanu Darbu izpildes vietā;

    - Izpildītājam ir pienākums Līguma darbības laikā nekavējoši rakstiski brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta Līguma izpilde;

    - Pirms logu izgatavošanas/pasūtīšanas veikt logu ailu uzmērīšanu un saņemt dzīvokļu īpašnieku rakstisku apliecinājumu par piekrišanu logu nomaiņai dzīvoklī;

    - Izpildītājam ir pienākums iesniedzot logu montāžas darbu izpildes dokumentāciju iesniegt:

      - dzīvokļu īpašnieku vai to pilnvaroto personu apliecinājumus par piekrišanu logu nomaiņai viņu dzīvoklī;

      - sagatavot izmaksu tāmi katram dzīvoklim, kurā tika veikta logu vai apkures radiatoru nomaiņa.  Tāmē iekļaut logu demontāžas, utilizācijas, jauno logu cenu un montāžas izmaksas, iekšējo aiļu apdares un iekšējo palodžu izmaksas, radiatoru demontāžas, montāžas un nepieciešamo palīgdarbu izmaksas. Ārējo skārda palodžu demontāžas un montāžas izmaksas šajā tāmē neiekļaut.

    - Izpildītājam ir pienākums rēķinā norādīt ES projekta nosaukumu, numuru un līguma numuru (Projekta Nr. Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/11/020  „Daudzīvokļu dzīvojamās mājas „Straumes” Nākotnes ielā 12, Ķekavā siltumnoturības uzlabošanas pakalpojumi” Līgums Nr.L-DMS-…….).

    - Izpildītājam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam darbu izpildes aktu (-us) elektroniskā formā (Ms Excel).

  - Izpildītāja tiesības:

    - rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, pārtraukt Darbu izpildi, ja Līguma pielikumā esošajā Tehniskajā specifikācijā vai Līgumā noteiktajā Tehniskajā dokumentācijā ir pieļautas nopietnas kļūdas vai nepilnības, kas var apdraudēt būvi – Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Ķekavā, Nākotnes ielā 12, tās drošu ekspluatāciju, tai pieguļošos objektus, kā arī cilvēku dzīvību vai veselību (par šādām kļūdām 3 (trīs) dienu laikā no to atklāšanas brīža rakstiski jāinformē Pasūtītājs). Par Darbu apturēšanas un to izpildes atsākšanas termiņu Puses vienojas atsevišķi ar rakstveida vienošanos, izvērtējot Tehniskajā specifikācijā un/vai Līgumā noteiktajā Tehniskajā dokumentācijā konstatētās nepilnības un to novēršanas iespējas, vienlaicīgi atbilstoši tam rakstveidā arī precizējot Līguma pielikumā esošo Darbu izpildes kalendāro grafiku.

- Apdrošināšana

  - Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

    - Izpildītājs savā vārdā un uz sava rēķina noslēdz Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu, atbilstoši LR Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” noteiktajai kārtībai.

    - Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Pasūtītājām civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi.

  - Līguma izpildes garantija

    - Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Pasūtītājam Bankas izsniegtu Līguma izpildes garantiju 10% apmērā no Līguma summas, nodrošinot garantijas spēkā esamību līdz 201__.gada __.______________.

  - Garantijas laika garantija

    - Izpildītājs savā vārdā un uz sava rēķina noslēdz būvniecības garantijas laika garantiju par summu, kas nav zemāka par 5% no Līguma summas (ar PVN).

    - Pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas, kas veikta saskaņā ar Līguma 7.punktu Izpildītājam 15 (piecpadsmit) dienu laikā ir jāiesniedz Pasūtītājam garantijas laika kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu garantiju.

    - Garantijas nodrošinājumu izmaksā nodrošinājuma devējs Pasūtītājam gadījumā, ja Izpildītājs garantijas laikā atsakās (atteikšanās var izpausties arī nereaģējot uz Pasūtītāja nosūtītu paziņojumu) veikt garantijas remontu.

  - Būvuzņēmēju visu risku apdrošināšana

    - Izpildītājs savā vārdā un uz sava rēķina noslēdz būvuzņēmēju visu risku apdrošināšanas līgumu pret iespējamiem zaudējumiem, kuri Pasūtītājam var rasties Darbu izpildes laikā Būvuzņēmēja darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā, veicot Līgumā noteiktos Darbus.

    - Būvuzņēmēju visu risku apdrošināšanas līgums par Līguma 10.4.1.punktā noteikto apdrošināšanu, iekļaujot būvdarbu un materiālu apdrošināšanu, ir slēdzams par kopējo apdrošinājuma summu, kas ir Izpildītāja piedāvātās Līguma summas (ar PVN) apmērā, kā arī ar nosacījumu, ka apdrošinātais (labuma guvējs) ir Pasūtītājs vai Pasūtītāja norādītā kredītiestāde.

    - Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas, iesniedz Pasūtītājām būvuzņēmēju visu risku apdrošināšanas polisi.

    - Līgumā noteiktos Darbus Izpildītājs nedrīkst uzsākt un veikt bez Līguma 10.4.1. punktā noteiktās būvuzņēmēju visu risku apdrošināšanas.

    - Gadījumā, ja Izpildītāja vainas dēļ veicot Līgumā noteiktos Darbus, tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai un tādējādi radīto zaudējumu apmērs pārsniedz Izpildītāja civiltiesiskās apdrošināšanas un/vai būvuzņēmēju visu risku apdrošināšanas robežas, tad visus un jebkādus radītos zaudējumus un kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšana, sedz Izpildītājs uz sava rēķina, kā arī Izpildītājs uzņemas visu un jebkādu atbildību par nodarījumu un tā radītajām un iespējamajām sekām.

- Garantijas termiņš

  - Izpildītajiem Darbiem un Darbā izmantotajiem materiāliem, konstrukcijām, iekārtām utt. garantijas termiņš tiek noteikts – ___ gadi, skaitot no dienas, kad Līguma 7.1. punktā noteiktā komisija ir pieņēmusi ekspluatācijā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ķekavā, Nākotnes ielā 12, vienkāršoto renovāciju pēc Līgumā noteikto tās renovācijas darbu pabeigšanas.

  - Pasūtītājam ir tiesības Līguma 11.1. punktā noteiktajā Darbu un tajā izmantoto materiālu garantijas termiņā pieteikt Izpildītājam pretenzijas par Darbu un tajā izmantoto materiālu kvalitāti, Darba un/vai materiālu apslēptiem defektiem, kurus nebija iespējams konstatēt pieņemot Darbu.

  - Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Izpildītājam, norādot arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 10 (desmit) dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais desmit dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Izpildītājam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā sešu stundu laikā). Pie defektu akta sastādīšanas Puses ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.

  - Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts. Izpildītājam jānovērš konstatētie trūkumi par saviem līdzekļiem 10 (desmit) dienu laikā.

- Pušu mantiskā atbildība

  - Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par katru kavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no summas, kuras samaksa tiek kavēta.

  - Ja Izpildītājs kavē Darbu izpildes pabeigšanas termiņu, kas noteikts Līguma 5.1.punktā, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 200.00 (divi simti eiro) par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% apmērā no Līguma 4.1. punktā noteiktās Līguma summas nokavējuma.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs Darbu izpildē bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, piesaista apakšuzņēmēju, Līguma 6.1. un 6.2. apakšpunktos minētajos gadījumos, tad tas par katru šādu pārkāpumu maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 200.00 (divi simti eiro).

  - Pasūtītājam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības, bez atsevišķa brīdinājuma sniegšanas Izpildītājam, ieturēt no tiem līgumsodus un soda naudas, kas Izpildītājam aprēķināti un noteikti saskaņā ar Līgumu. Ieturot līgumsodu, soda naudu Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam aprēķinu par aprēķinātiem līgumsodiem un soda naudām.

  - Līgumsodu vai soda naudu samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.

  - Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu kādai no Pusēm (t.sk. Līguma 1.3.punktā norādītā ES finansējuma samazinājuma gadījumā, ja par to ir atbildīgs Izpildītājs) saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu.

- Nepārvaramas varas apstākļi

  - Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas un epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes utt.).

  - Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā triju dienu laikā no to iestāšanās dienas.

  - Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma termiņu pagarināšanu vai arī tā darbības izbeigšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās vairāk kā vienu mēnesi, tad Puses rakstiski vienojas par turpmāko Līguma darbību vai tā pārtraukšanu, negaidot nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos.

- Līguma grozījumi

  - Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja:

    - daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ķekavā, Nākotnes ielā 12 dzīvokļu īpašnieki ir pieņēmuši kopības lēmumu par izmaiņām ēkas renovācijas projekta realizācijā, kas neietekmē daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitāti un plānoto siltumenerģijas ietaupījumu pēc vienkāršotās renovācijas pabeigšanas;

    - ir saņemts dzīvokļa īpašnieka vai pilnvarotās personas rakstveida atteikums no projektā paredzētiem būvdarbiem, kas jāveic viņam piederošā dzīvokļa īpašumā;

    - Līguma izpildē tiek konstatēts, ka ir nepieciešami papildus – neparedzamie būvdarbi, kurus iepriekš nevarēja paredzēt un tos nav iespējams nodalīt no Līguma pielikumā iekļautajiem Darbiem.

- Līguma izbeigšana

  - Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam mēnesi iepriekš:

    - ja Pasūtītājs neveic Līgumā noteiktos maksājumus un līgumsods sasniedz 10 % no Līguma summas, kas noteikta Līguma 4.1. punktā;

    - ja Pasūtītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ (piemēram, maksātnespējas ierosināšana).

  - Ja Izpildītājs izbeidz Līgumu jebkuru citu iemeslu dēļ, kas nav minēts Līguma 15.1.punktā Izpildītājs maksā Pasūtītājam soda naudu 10% apmērā no Līguma 4.1.punktā noteiktās Līguma summas.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam mēnesi iepriekš, ja:

    - Darbi to izpildes vietā netiek uzsākti Līguma 5.1. apakšpunktā norādītajā termiņā;

    - Darbi, saskaņā ar Pasūtītāja pārbaužu rezultātiem, tiek pildīti neatbilstošā kvalitātē un/vai neatbilstoši Līgumā noteiktajam Tehniskajam projektam un/vai Līgumam;

    - Izpildītājs vismaz uz 3 (trīs) darba dienām nepamatoti pārtrauc Darbu izpildi;

    - Jebkurā Darbu izpildes stadijā noskaidrojas, ka Izpildītājs nav spējīgs izpildīt Darbus kopumā vai kādā to daļā atbilstoši Līguma nosacījumiem un šo faktu ir apstiprinājis būvuzraugs;

    - Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ (piemēram, maksātnespējas ierosināšana);

    - Izpildītājs Līgumā noteikto Darbu izpildes pabeigšanas termiņu kavē vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas;

    - ja Līguma 15.2. punktā noteiktā soda nauda Izpildītājam ir sasniegusi noteikto apmēru.

  - Rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ.

  - Ja Līgums tiek izbeigts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko tiek sastādīts Darba nodošanas – pieņemšanas akts par līdz Līguma izbeigšanas dienai kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem un to pieņemšanu, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji, atstāj Darba vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem 75 (septiņdesmit piecu) dienu laikā, skaitot no dienas, kad Puses vai to pilnvarotie pārstāvji ir parakstījuši šajā Līguma punktā noteikto aktu.

  - Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad Pusei, kura ir vainojama Līguma izbeigšanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei tiešie zaudējumi, izņemot negūto peļņu, kas tai rodas saistībā ar Līguma izbeigšanu.

- Strīdu izšķiršanas kārtība

  - Strīdus un domstarpības, kas Pusēm var rasties Līguma izpildes gaitā par Līgumu un tā izpildi, Puses risina pārrunu ceļā, noformējot to rakstveidā un parakstot Pusēm vai to pilnvarotiem pārstāvjiem.

  - Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā tad tie nododami izšķiršanai Latvijas Republikas tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Citi noteikumi

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas tām Līgumā noteiktās saistības.

  - Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Pusēm. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Parakstot Līgumu, Izpildītājs piekrīt šādam nosacījumam - ja Izpildītājam Līguma ietvaros izveidosies parāda saistības pret Pasūtītāju, tad Pasūtītājs būs tiesīgs bez saskaņošanas ar Izpildītāju veikt Izpildītāja datu apstrādi (nodot parāda piedziņu vai savas saistības jebkurai parādu piedziņas firmai, kā arī vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt, sakārtot, pārveidot, izmantot, nodot, pārraidīt, izpaust, bloķēt vai dzēst Izpildītāja datus).

  - Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Pusēm un to tiesību un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekam.

  - Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt šā Līguma noteikumu tulkošanu.

  - Termini, kas lietoti Līgumā atbilst to jēgai un formulējamam, kādā tie ir lietoti iepirkuma dokumentācijā. Iepirkuma dokumentācijā izskaidrotie termini līguma tekstā lietoti to aprakstītajā nozīmē, ja vien no konteksta nav iespējams saprast citu termina nozīmi. Līguma izpildes gaitā Pusēm ir saistoši iepirkuma dokumentācijā paredzētie noteikumi.

  - Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra puse to atzīst) vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

  - Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.

  - Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz zemāk norādīto adresi.

  - Kontaktpersonas:

Pasūtītāja pārstāvji:

Juris Firsts, mobilais tālrunis 29126835, elektroniskais pasts: juris@kekavasnami.lv .

Ēriks Linters, mobilais tālrunis  29253026, elektroniskais pasts : eriks@kekavasnami.lv .

Pasūtītāja adrese, uz kuru nosūtāmi rakstiski ziņojumi: Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111, Latvija, tālr. 67937448, fakss: 67937362, e-pasts: aiva@kekavasnami.lv

Izpildītāja pārstāvji:

  - Būvdarbu vadītājs: _____________, būvprakses sertifikāta Nr.____________, mobilais tālrunis: ___________, tālrunis: ______________, fakss: _______________. Savu pārstāvi nomainīt vai aizvietot Izpildītājs drīkst tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs var atteikties dot savu piekrišanu, gadījumā, ja Izpildītāja piedāvātais pārstāvis neatbilst iepirkuma nolikuma prasībām, kas attiecas uz būvdarbu vadītāju;

Izpildītāja adrese, uz kuru nosūtāmi rakstiski ziņojumi: ________________________________, tālrunis: ____________, fakss: _______________, elektroniskais pasts: _________________.

  - Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz ___ lapām. Katrai no Pusēm tiek izsniegts viens Līguma eksemplārs. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

  - Līgumam ir šādi pielikumi:

Pielikums Nr.1. – iepirkuma tehniskā specifikācija uz __ lapām;

Pielikums Nr.2. – Būvniecības koptāme, kopsavilkums, lokālās tāmes uz _ lapas;

Pielikums Nr.3. – Būvdarbu laika grafiks uz __ lapām;

Pielikums nr.4. – Iepirkuma procedūras piedāvājumā iekļautie dati par personālu un

apakšuzņēmējiem, kā arī iepirkuma laikā veiktā sarakste ar

Pretendentu, kas ir svarīga līguma izpildei uz __lapām.

- PUŠU REKVIZĪTI

| Pasūtītājs: SIA „Ķekavas nami”, reģ. Nr.40003359306, Rāmavas iela 17, Rāmava, Ķekavas novads, LV-2111 valdes ____________ ___________________ | Izpildītājs: |
| --- | --- |

12. pielikums: Vienkāršotās renovācijas projekts

PIEZĪME:  Vienkāršotās renovācijas projektu Ieinteresētie piegādātāji var saņemt Pasūtītāja

birojā Rāmavas ielā 17, Rāmavā, Ķekavas novadā, vai uz norādīto e-pasta

adresi, iepriekš e-pastā atsūtot Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas

veidlapu (13.pielikums).

13.pielikums

IEINTERESĒTĀ PIEGĀDĀTĀJA KONTAKTINFORMĀCIJA

| Pasūtītāja | nosaukums: | SIA „Ķekavas nami” |
| --- | --- | --- |
|  | reģistrācijas numurs: | 40003359306 |
| Iepirkuma procedūras | nosaukums: | „Daudzīvokļu dzīvojamās mājas „Straumes” Nākotnes ielā 12, Ķekavā siltumnoturības uzlabošanas pakalpojumi” |
| Pretendenta | nosaukums: |  |
|  | reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona): |  |
|  | adrese: |  |
|  | kontaktpersonas vārds un uzvārds: |  |
|  | telefona numurs: |  |
|  | faksa numurs: |  |
|  | elektroniskā pasta adrese: |  |
| Iepirkuma procedūras dokumentus saņēma: | ieņemamais amats Pretendenta uzņēmumā: |  |
|  | vārds un uzvārds: |  |
|  | paraksts: |  |
|  | datums: |  |

# Footnotes

sk. Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumus Nr.383 „Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu”.